| администрация Сельского поселения Пестравка Муниципального района Пестравский Самарской области, 446160,с. Пестравка, ул.50 лет Октября, 40 Телефон: 2-13-44, 2-19-44 Факс: 2-13-44 ПОСТАНОВЛЕНИЕ От 17.01.2024г._№19_ |  |  | ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕСТРАВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ _____________________№___________ |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области на 2023-2025 годы» за 2023 год.

В соответствии с постановлением администрации сельского поселения Пестравка  муниципального района Пестравский Самарской области от 01.06.2015 года №57 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области», руководствуясь  Федеральным законом  от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области, администрация сельского поселения Пестравка Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области на 2023-2025 годы» за 2023 год (приложение №1).

- Разместить утвержденный  отчет об исполнении муниципальной программы на официальном сайте сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.pestravsky.ru, подраздел «Сельские поселения».

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Пестравка муниципального

района Пестравский

Самарской области                                                                    Плеванюк С.С.

Исполнитель: Коренченко 8(84674) 2-19-97

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Пестравка

от 17.01.2024г._№19

ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области на 2023-2025 годы» за 2023 год.

| «Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области на 2023-2025 годы» (срок действия – с 2023 по 2025 годы, основание принятия - Постановление Администрации с.п. Пестравка м.р. Пестравский от 13.10.2022 года №120) |
| --- |
| N пункта | Наименование мероприятия, N подпункта | План по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году | Факт по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждом финансовому году | Исполнитель | Главный распорядитель бюджетных средств |
|  |  | всего | за счет средств бюджета сельского поселения | за счет иных источников | всего | за счет средств бюджета сельского поселения | за счет иных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.Уличное освещение | 1.1 Оплата за электроэнергию по уличному освещению | 6300 | 6300 | - | 6271,708 | 6271,708 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
|  | 1.2 Ремонт и обслуживание уличного освещения | 300 | 300 | - | 233,398 | 233,398 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
|  | 1.3 Приобретение и установка ламп, электрозапчастей | 600 | 600 | - | 582,102 | 582,102 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 2. Содержание дорог | 2.1 Очистка дорог, тротуаров и пешеходных зон от снежной массы | 350 | 350 | - | 0 | 0 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 3. | Озеленение населенных пунктов (посадка деревьев, разбивка клумб) | 210 | 210 | - | 54,750 | 54,750 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 4. Благоустройство мест захоронения | 4.1 Содержание персонала по обслуживанию кладбищ | 150 | 150 | - | 24,658 | 24,658 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
|  | 4.2 Содержание мест захоронения, приобретение материалов для ремонта | 400 | 400 | - | 362,053 | 362,053 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 5 | Содержание персонала по благоустройству села | 2500 | 2500 | - | 2221,800 | 2221,800 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 6 | Покос сорной растительности на территории сельского поселения | 2000 | 2000 | - | 1868,800 | 1868,800 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 7 | Вывоз мусора и ликвидация несанкционированных свалок | 1700 | 1700 | - | 1687,100 | 1687,100 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 8 | Изготовление и приобретение контейнерных площадок, мусорных контейнеров | 50 | 50 | - | 0 | 0 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 9 | Обрезка деревьев, спиливание и вывоз сухих и аварийных деревьев | 500 | 500 | - | 494,500 | 494,500 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 10 | Благоустройство территории малых архитектурных форм | 150 | 150 | - | 70,0 | 70,0 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 11 | Завоз и засыпка песка на территории поселения | 100 | 100 | - | 104,0 | 104,0 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 12 | Приобретение оборудования для уничтожения сорной растительности | 100 | 100 | - | 86,300 | 86,300 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 13 | Приобретение хозяйственного инвентаря для осуществления благоустройства | 1400 | 1400 | - | 644,745 | 644,745 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 14 | Охрана и обслуживание многофункциональной спортивной площадки | 125 | 125 | - | 124,800 | 124,800 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 15 | Приобретение и установка детских игровых площадок | 430 | 430 | - | 71,0 | 71,0 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 16 | ГСМ | 800 | 800 | - | 725,978 | 725,978 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 17 | Ремонт техники по благоустройству | 860 | 860 | - | 506,362 | 506,362 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 18 | Благоустройство села к праздничным и памятным датам | 800 | 800 | - | 832,277 | 832,277 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 19 | Оплата услуг направленные на благоустройство территории сельского поселения по договорам ГПХ | 1200 | 1200 | - | 1027,600 | 1027,600 | - | Администрация с. п. Пестравка -м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 20 | Прочие мероприятия по благоустройству | 550 | 550 | - | 238,337 | 238,337 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |

Пояснительная информация

к отчету «об исполнении муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области на 2023-2025 годы» за 2023 год»

Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области на 2023-2025 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации сельского поселения Пестравка м.р. Пестравский Самарской области от 13.10.2022 года №120 и постановлением от 29.12.2023 г. №181 «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области от 13.10.2022г. №120 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области на 2023-2025 годы».

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено:

- программой – 21 575,0 тыс. рублей;

- бюджетом с.п. Пестравка – 21 477,590 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств муниципальной программы составило 18 232,268 тыс. рублей (85% от бюджета и 85% от плана программы).

Целью муниципальной программы является совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществление мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории сельского поселения Пестравка. Создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей сельского поселения.

Пункт 1. Уличное освещение - потрачено 7087,208 тыс. руб. Произведена оплата за электроэнергию уличного освещения и произведенный ремонт. Закуплено и установлено 149 шт. ламп ДРЛ-250, 10 шт. ламп ДНаТ-250, 22 шт. ламп газоразрядная ртутная, 30 шт. ламп ртутная ДРл-250, 4шт. светильника победа, 65 шт. светодиодных ламп и 70 шт.  уличных светодиодных светильников. Услуги по размещению наружного освещения предоставляет ПАО «Россети Волга», ремонто-эксплуатационное обслуживание приборов уличного освещения АО «ССК».

Пункт 2. Очистка и вывоз снежных масс с дорог и тротуаров сельского поселения Пестравка в отчетном году не производилась.

Пункт 3. В 2023 году производилась высадка цветов петунии в количестве 1033 корней.

Пункт 4. В течении всего года производится уборка территорий кладбищ, а именно кошение, вывоз мусора, расчистка снега в зимний период, ремонт штакетника, проведена дезинсекция.

Пункт 6, 12. В течение весеннего-летнего периода производилась скашивание сорной растительности, данная работа по сравнению с прошлыми годами была выполнена в большем количестве, скошено 1556850 кв.м. Закуплено 6 шт. триммеров для кошения сорной растительности (5 шт. – бензотримера «Champion»).

Пункт 7. В течении всего года, особенно в весенне-осенний период, производится вывоз мусора и ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения. В 2023 году на данный вид работ потрачено 1 687 100,00 руб. Производилась погрузка мусора при уборке территории поселения, очистка и планировка площадки временного складирования бытового мусора.

Пункт 8. Администрацией муниципального района Пестравский передано безвозмездно в собственность 24 шт. контейнерных площадки на 22 контейнера.

Пункт 9. Обрезка, спиливание и вывоз сухих и аварийных деревьев производилась по ул. Коммунистическая, ул. Советская, ул. Заводская, ул. Набережная, ул. 50 лет Октября.

Пункт 10. Произведено устройство пьедестала возле памятника ВОВ по ул. Крайнюковской с. Пестравка.

Пункт 11. Завоз и засыпка песка произведен на игровые детские площадки (в песочницы) по всей территории сельского поселения Пестравка.

Пункт 15. Приобретены и установлены по ул. Коммунистическая (Лесхоз): качели, прорезиненные с цепями в количестве 2 шт., пружинная качалка «Лошадка» и спортивно-игровой комплекс.

Пункт 18. Проведены работы по праздничному оформлению территории центральной площади в с. Пестравка к новому году, данные работы произведены ИП Черниковым В.А. В 2023 году приобретены новые гирлянды и световые фигурки «Олень Скакун» в количестве 2 шт.

Проведем анализ оценки эффективности реализации данной программы:

| № п/п | Наименование показателей результативности | Ед. измерения, вид работ | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Степень достижения целевых индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановые значения по программе | Фактически достигнутые значения |  |
| 1. | Уличное освещение |  |  |  |  |
| 1.1 | Оплата за электроэнергию по уличному освещению | Шт. фонарей | 570 | 599 | 105 |
| 1.2 | Ремонт и обслуживание уличного освещения | Км. | 14 | 14 | 100 |
| 1.3 | Приобретение и установка приборов учета и автоматики | Шт. | 50 | 85 | 170 |
| 2 | Содержание дорог |  |  |  |  |
| 2.1 | Очистка дорог, тротуаров и пешеходных зон от снежной массы | Км. | 58 | 58 | 100 |
| 3 | Озеленение населенных пунктов |  |  |  |  |
| 3.1 | Посадка деревьев и кустарников | Шт. | 120 | 240 | 200 |
| 3.2 | Разбивка клумб | Шт. | 5 | 5 | 100 |
| 4 | Благоустройство мест захоронения |  |  |  |  |
| 4.1 | Окашивание территории мест захоронения, уборка и вывоз мусора | Кв.м/т | 500 | 500 | 100 |
| 5 | Содержание персонала по благоустройству | чел | 7 | 6 | 85,7 |
| 6 | Кошение сорной растительности | Кв.м | 950000 | 1556850 | 164 |
| 7 | Вывоз мусора и ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения | тонн | 800 | 805 | 100 |
| 8 | Приобретение и установка контейнерных площадок | Шт. | 15 | 24 | 160 |
| 9 | Приобретение контейнеров для ТБО | Шт. | 15 | 22 | 146 |
| 10 | Обрезка, спиливание и вывоз сухих и аварийных деревьев | Шт. | 100 | 102 | 102 |
| 11 | Завоз песка на территорию поселения | Тонн | 90 | 85 | 94 |
| 12 | Приобретение триммеров для кошения сорной растительности | Шт. | 2 | 6 | 300 |

По результатам муниципальной программы за 2023 год можно сделать выводы об ее эффективности:

- Комплекс мероприятий муниципальной программы полностью обеспечивает достижение поставленных целей и задач программы:

- Благоустройство зон отдыха, детских площадок;

- Озеленение территории поселения;

- Ликвидированы несанкционированные свалки;

- Создание комфортных условий проживание населения, отвечающих экологическим и безопасным условиям;

- Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы 95,6 %. Программой запланировано 23 мероприятий из них выполнено в полном объёме 21, что составляет 91,3%.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Полученный результат говорит о высокой эффективности муниципальной программы.