|  |
| --- |
| Герб**АДМИНИСТРАЦИЯ**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕСТРАВСКИЙ**САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**ПОСТАНОВЛЕНИЕот\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20.12.13\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_1152\_\_\_\_\_ |

Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района Пестравский Самарской области на 2014-2043 годы»

 В соответствии с п. 5, статьи 18 Закона Самарской области от 21.06.2013 № 60-ГД «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области», руководствуясь ст.ст. 44,45 Устава муниципального района Пестравский, администрация муниципального района Пестравский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района Пестравский Самарской области на 2014-2043 годы» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Степь» и разместить на официальном Интернет-сайте муниципального района Пестравский.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального района Пестравский (Имангулов А.В.).

Глава муниципального

района Пестравский А.П. Любаев

Царьков22588

Приложение к

постановлению администрации

муниципального района

Пестравский Самарской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_

**ПРОГРАММА**

**КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕСТРАВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2043 ГОДЫ**

(далее – Программа)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОСНОВАНИЕ ПРИНЯТИЯ ПРОГРАММЫ | – | Жилищный кодекс Российской Федерации, Закон Самарской области от 21.06.2013 № 60-ГД «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области» (далее – Закон) |
|  |   |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ | –– | программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района Пестравский Самарской областиадминистрация муниципального района Пестравский Самарской области |
| ОСНОВНОЙ РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММЫ | – | администрация муниципального района Пестравский Самарской области  |
|  |  |  |
| ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ | – | улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального района Пестравский Самарской области, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу; |
| ЗАДАЧА ПРОГРАММЫ | – | эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района Пестравский Самарской области, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. |
| ВАЖНЕЙШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ | – | количество многоквартирных домов на территории муниципального района Пестравский в которых проведены первоочередные виды работы по капитальному ремонту |
| СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | – | 2014 – 2043 годы |
|  |  |  |
| ОЖИДАЕМЫЕКОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | – | Проведение своевременного капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района Пестравский Самарской области, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу; |
|  |  | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального района Пестравский. |
| Система организации контроля за ходомреализацииПРОГРАММЫ | – | контроль за ходом реализации Программы возложен на администрацию муниципального района Пестравский Самарской области. |
|  |  |  |

1. Характеристика проблемы

В настоящее время техническое состояние большого количества многоквартирных домов в муниципальном районе Пестравский Самарской области не соответствует современным требованиям, предъявляемым к техническим и качественным характеристикам жилищного фонда. Главная причина плохого состояния многоквартирного жилищного фонда – многолетнее отсутствие надлежащего технического обслуживания и достигший критического уровня «недоремонт» домов.

Актуальность принятия настоящей Программы обусловлена рядом социальных и экономических факторов. Социальные факторы связаны с низким качеством жилищных услуг и потенциальной аварийностью объектов жилищного фонда, экономические – с высокими эксплуатационными затратами на его содержание.

В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания многоквартирных домов требуется обеспечение оптимизации процессов планирования капитального ремонта.

Реализация указанных принципов должна обеспечить проведение капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет провести комплекс организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий для достижения поставленных целей, а также позволяет скоординировать деятельность всех участников процесса.

1. Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является:

улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального района Пестравский Самарской области, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

Основной задачей Программы является:

эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района Пестравский Самарской области, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

1. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района Пестравский Самарской области

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района Пестравский Самарской области, включает в себя:

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;

утепление и (или) ремонт фасада;

установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии, газа);

ремонт фундамента многоквартирного дома.

Дополнительно за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, могут быть профинансированы следующие виды работ:

разработка проектной документации, в случае если законодательством Российской Федерации требуется ее разработка;

проведение государственной экспертизы проекта, историко-культурной экспертизы в отношении многоквартирных домов, признанных официально памятниками архитектуры, в случае если законодательством Российской Федерации требуется проведение таких экспертиз;

осуществление строительного контроля.

1. Перечень программных мероприятий

Дифференцированный по сельским поселениям перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального района Пестравский Самарской области, в отношении которых на период реализации Программы планируется проведение капитального ремонта общего имущества, приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

1. Порядок актуализации Программы

Основаниями для актуализации Программы могут являться:

выбытие или появление многоквартирных домов, подлежащих исключению (включению) из Программы (в Программу) капитального ремонта;

изменение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Программу;

изменение сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Программу;

иные основания, влекущие необходимость внесения изменений в Программу.

Программа подлежит актуализации не реже чем один раз в год.

При актуализации Программы утверждается перечень домов, включенных (исключенных) в Программу (из Программы), а также перечень домов, по которым изменена очередность проведения капитальных ремонтов.

Внесение в Программу изменений, предусматривающих сокращение перечня планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества, не допускается, за исключением случаев принятия соответствующего решения собственниками помещений в конкретном многоквартирном доме.

При актуализации Программы одновременно осуществляется актуализация соответствующих краткосрочных планов реализации Программы.

1. Организация контроля над ходом исполнения Программы

Администрация муниципального района Пестравский Самарской области ежегодно по итогам каждого года осуществляет контроль за реализацией программы. Вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий программы, ежегодно разрабатывает краткосрочные планы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | приложение №1 к програме«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района Пестравский Самарской области»   |
| Код МКД | Почтовый адрес многоквартирного дома | Плановый год проведения капитального ремонта общего имущества | Первоочередные виды работ по капитальному ремонту |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальный район Пестравский |
| Р18-1 | с. Пестравка, ул. Крайнюковская, д. 82 | 2021 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, ремонт подвальных помещений относящихся к общему имуществу в многоквартирном жилом доме |
| Р18-2 | с. Пестравка, ул. Крайнюковская, д. 88 | 2014 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-3 | с. Пестравка, ул. Крайнюковская, д. 90 | 2014 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-4 | с. Пестравка, ул. Крайнюковская, д.92 | 2014 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-5 | с. Пестравка, ул. Крайнюковская, д.94 | 2014 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-6 | с. Пестравка, ул. Крайнюковская, д. 98 | 2017 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-7 | с. Пестравка, ул. Крайнюковская, д. 100 | 2014 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-8 | с. Пестравка, ул. Крайнюковская, д. 102 | 2018 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-9 | с. Пестравка, ул. Крайнюковская, д. 104 | 2022 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-10 | с. Пестравка, ул. Крайнюковская, д.73 | 2023 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-11 | с. Пестравка, ул. 50 лет Октября, д. 51 | 2024 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, ремонт подвальных помещений относящихся к общему имуществу в многоквартирном жилом доме |
| Р18-12 | с. Пестравка, ул. 50 лет Октября, д. 53 | 2024 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, ремонт подвальных помещений относящихся к общему имуществу в многоквартирном жилом доме |
| Р18-13 | с. Пестравка, ул. 50 лет Октября, д. 55 | 2025 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, ремонт подвальных помещений относящихся к общему имуществу в многоквартирном жилом доме |
| Р18-14 | с. Пестравка, ул. 50 лет Октября, д. 52 | 2021 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, ремонт подвальных помещений относящихся к общему имуществу в многоквартирном жилом доме |
| Р18-15 | с. Пестравка, ул. 50 лет Октября, д. 54 | 2021 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-16 | с. Пестравка, ул. 50 лет Октября, д. 109 | 2021 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, ремонт подвальных помещений относящихся к общему имуществу в многоквартирном жилом доме |
| Р18-17 | с. Пестравка, ул. 50 лет Октября, д. 111 | 2020 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, ремонт подвальных помещений относящихся к общему имуществу в многоквартирном жилом доме |
| Р18-18 | с. Пестравка, ул. 50 лет Октября, д. 132 | 2020 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, ремонт подвальных помещений относящихся к общему имуществу в многоквартирном жилом доме |
| Р18-19 | с. Пестравка, ул. 50 лет Октября, д. 122 | 2017 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-20 | с. Пестравка, ул. Коммунистическая, д. 37 | 2025 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, ремонт подвальных помещений относящихся к общему имуществу в многоквартирном жилом доме |
| Р18-21 | с. Пестравка, ул. Коммунистическая, д. 39 | 2018 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-22 | с. Пестравка, ул. Коммунистическая, д. 41 | 2018 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-23 | с. Пестравка, ул. Коммунистическая, д. 43 | 2018 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, ремонт подвальных помещений относящихся к общему имуществу в многоквартирном жилом доме |
| Р18-24 | с. Пестравка, ул. Коммунистическая, д. 45 | 2019 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, ремонт подвальных помещений относящихся к общему имуществу в многоквартирном жилом доме |
| Р18-25 | с. Пестравка, ул. Коммунистическая, д. 47 | 2019 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, ремонт подвальных помещений относящихся к общему имуществу в многоквартирном жилом доме |
| Р18-26 | с. Пестравка, ул. Коммунистическая, д. 49 | 2019 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, ремонт подвальных помещений относящихся к общему имуществу в многоквартирном жилом доме |
| Р18-27 | с. Пестравка, ул. Коммунистическая, д. 51 | 2019 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, ремонт подвальных помещений относящихся к общему имуществу в многоквартирном жилом доме |
| Р18-28 | с. Пестравка, ул. Коммунистическая, д. 53 | 2025 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, ремонт подвальных помещений относящихся к общему имуществу в многоквартирном жилом доме |
| Р18-29 | с. Пестравка, ул. Коммунистическая, д. 55 | 2026 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, ремонт подвальных помещений относящихся к общему имуществу в многоквартирном жилом доме |
| Р18-30 | с. Пестравка, ул. Коммунистическая, д. 57 | 2026 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, ремонт подвальных помещений относящихся к общему имуществу в многоквартирном жилом доме |
| Р18-31 | с. Пестравка, ул. Заводская, д. 5 | 2026 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, ремонт подвальных помещений относящихся к общему имуществу в многоквартирном жилом доме |
| Р18-32 | с. Пестравка, ул. Заводская, д. 7 | 2027 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, ремонт подвальных помещений относящихся к общему имуществу в многоквартирном жилом доме |
| Р18-33 | с. Пестравка, ул. Заводская, д. 9 | 2016 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-34 | с. Пестравка, ул. Заводская, д. 11 | 2016 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-35 | с. Пестравка, ул. Заводская, д. 13 | 2016 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-36 | с. Пестравка, ул. Заводская, д.15 | 2016 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-37 | с. Пестравка, ул. Заводская, д. 17 | 2015 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-38 | с. Пестравка, ул. Заводская, д. 19 | 2026 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, ремонт подвальных помещений относящихся к общему имуществу в многоквартирном жилом доме |
| Р18-39 | с. Пестравка, ул. Заводская, д. 4а | 2026 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, ремонт подвальных помещений относящихся к общему имуществу в многоквартирном жилом доме |
| Р18-40 | с. Пестравка, ул. Заводская, д. 6а | 2025 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, ремонт подвальных помещений относящихся к общему имуществу в многоквартирном жилом доме |
| Р18-41 | с. Пестравка, ул. Заводская, д. 8а | 2021 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, ремонт подвальных помещений относящихся к общему имуществу в многоквартирном жилом доме |
| Р18-42 | с. Пестравка, ул. Заводская, д. 10 | 2021 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, ремонт подвальных помещений относящихся к общему имуществу в многоквартирном жилом доме |
| Р18-43 | с. Пестравка, ул. Заводская, д. 12 | 2017 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-44 |  с.Пестравка, ул Кирова д. 1 | 2016 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-45 | с. Пестравка, ул. Кирова, д. 6 | 2022 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, ремонт подвальных помещений относящихся к общему имуществу в многоквартирном жилом доме |
| Р18-46 | с. Пестравка, ул. Кирова, д. 7 | 2017 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-47 | с. Пестравка, ул. Кирова, д. 8 | 2021 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, ремонт подвальных помещений относящихся к общему имуществу в многоквартирном жилом доме |
| Р18-48 | с. Пестравка, ул. Кирова, д. 9 | 2026 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, ремонт подвальных помещений относящихся к общему имуществу в многоквартирном жилом доме |
| Р18-49 | с. Пестравка, ул. Южная, д. 1 | 2020 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, ремонт подвальных помещений относящихся к общему имуществу в многоквартирном жилом доме |
| Р18-50 | с. Пестравка, ул. Южная, д. 3 | 2020 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, ремонт подвальных помещений относящихся к общему имуществу в многоквартирном жилом доме |
| Р18-51 | с. Пестравка, ул. Южная, д. 5 | 2020 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, ремонт подвальных помещений относящихся к общему имуществу в многоквартирном жилом доме |
| Р18-52 | с. Пестравка, пер. Комиссарский, д. 48 | 2019 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, ремонт подвальных помещений относящихся к общему имуществу в многоквартирном жилом доме |
| Р18-53 | с. Пестравка, пер. Комиссарский, д. 52 | 2019 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, ремонт подвальных помещений относящихся к общему имуществу в многоквартирном жилом доме |
| Р18-54 | с. Пестравка, ул. Краснооктябрьская, д. 1 | 2020 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-55 | с. Пестравка, ул. Краснооктябрьская, д. 2 | 2022 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-56 | с. Пестравка, ул. Краснооктябрьская, д. 3 | 2017 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-57 | с. Пестравка, ул. Краснооктябрьская, д. 4 | 2023 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-58 | с. Пестравка, ул. Краснооктябрьская, д.5 | 2018 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-59 | с. Пестравка, ул. Краснооктябрьская, д. 6 | 2020 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-60 | с. Пестравка, ул. Краснооктябрьская, д.7 | 2020 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-61 | с. Пестравка, ул. Краснооктябрьская, д. 8 | 2019 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-62 | с. Пестравка, ул. Краснооктябрьская, д. 9 | 2019 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-63 | с. Пестравка, ул. Краснооктябрьская, д. 10 | 2024 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, ремонт подвальных помещений относящихся к общему имуществу в многоквартирном жилом доме |
| Р18-64 | с. Пестравка, ул. Краснооктябрьская, д.11 | 2019 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-65 | с. Пестравка, ул. Краснооктябрьская, д.12 | 2024 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, ремонт подвальных помещений относящихся к общему имуществу в многоквартирном жилом доме |
| Р18-66 | с. Пестравка, ул. Краснооктябрьская, д. 14 | 2019 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-67 | с. Пестравка, ул. Мира, д. 1 | 2022 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, ремонт подвальных помещений относящихся к общему имуществу в многоквартирном жилом доме |
| Р18-68 | с. Пестравка, ул. Мира, д. 2 | 2024 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, ремонт подвальных помещений относящихся к общему имуществу в многоквартирном жилом доме |
| Р18-69 | с. Пестравка, ул. Мира, д. 4 | 2022 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, ремонт подвальных помещений относящихся к общему имуществу в многоквартирном жилом доме |
| Р18-70 | с. Пестравка, ул. Мира, д. 6 | 2022 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, ремонт подвальных помещений относящихся к общему имуществу в многоквартирном жилом доме |
| Р18-71 | с. Пестравка, ул. Нефтяная, д. 7 | 2019 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-72 | с. Пестравка, ул. Нефтяная, д. 6 | 2019 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-73 | с. Пестравка, ул. Шоссейная, д. 1 | 2019 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-74 | с. Пестравка, ул. Шоссейная, д. 3 | 2020 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-75 | с. Пестравка, ул. Шоссейная, д. 4 | 2024 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, ремонт подвальных помещений относящихся к общему имуществу в многоквартирном жилом доме |
| Р18-76 | с. Пестравка, ул. Шоссейная, д. 5 | 2024 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, ремонт подвальных помещений относящихся к общему имуществу в многоквартирном жилом доме |
| Р18-77 | с. Мосты, ул. Юбилейная, д. 13 | 2019 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-78 | с. Мосты, ул. Юбилейная, д. 15 | 2019 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-79 | с. Мосты, ул. Юбилейная, д. 17 | 2020 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-80 | с. Мосты, ул. Юбилейная, д. 14 | 2025 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-81 | с. Мосты, ул. Юбилейная, д. 16 | 2025 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-82 | с. Мосты, пер. Комсомольский, д. 10 | 2026 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-83 | с. Мосты, пер. Комсомольский, д. 12 | 2026 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-84 | с. Мосты, пер. Комсомольский, д. 14 | 2026 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-85 | с. Мосты, пер. Комсомольский, д. 16 | 2026 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-86 | с. Мосты, пер. Комсомольский, д. 18 | 2024 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-87 | с. Мосты, пер. Комсомольский, д. 20 | 2024 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-88 | с. Мосты, пер. Комсомольский, д. 22 | 2024 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-89 | с. Мосты, пер. Комсомольский, д. 24 | 2024 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-90 | с. Тепловка, ул. Чкалова, д. 1 | 2022 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-91 | с. Тепловка, ул. Чкалова, д. 2 | 2023 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-92 | с. Тепловка, ул. Чкалова, д. 3 | 2023 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-93 | с. Майское, ул. Специалистов, д. 2 | 2015 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-94 | с. Майское, ул. Специалистов, д. 4 | 2022 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, ремонт подвальных помещений относящихся к общему имуществу в многоквартирном жилом доме |
| Р18-95 | с. Майское, ул. Специалистов, д. 10 | 2020 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, ремонт подвальных помещений относящихся к общему имуществу в многоквартирном жилом доме |
| Р18-96 | с. Майское, ул. Центральная, д. 1 | 2020 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-97 | с. Майское, ул. Центральная, д. 2 | 2015 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-98 | с. Майское, ул. Центральная, д. 3 | 2023 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, ремонт подвальных помещений относящихся к общему имуществу в многоквартирном жилом доме |
| Р18-99 | с. Майское, ул. Центральная, д. 4 | 2015 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-100 | с. Майское, ул. Центральная, д. 5 | 2023 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-101 | с. Майское, ул. Центральная, д. 6 | 2015 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-102 | с. Майское, ул. Центральная, д. 7 | 2023 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, ремонт подвальных помещений относящихся к общему имуществу в многоквартирном жилом доме |
| Р18-103 | с. Майское, ул. Центральная, д. 8 | 2019 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-104 | с. Майское, ул. Центральная, д. 12 | 2021 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-105 | с. Майское, ул. Центральная, д. 14 | 2021 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-106 | с. Майское, ул. Центральная, д. 16 | 2021 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-107 | с. Майское, ул. Центральная, д. 18 | 2021 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-108 | с. Майское, ул. Центральная, д. 20 | 2023 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-109 | с. Майское, ул. Центральная, д. 22 | 2021 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-110 | с. Майское, ул. Центральная, д. 24 | 2021 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, ремонт подвальных помещений относящихся к общему имуществу в многоквартирном жилом доме |
| Р18-111 | с. Майское, ул. Центральная, д. 28 | 2027 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, ремонт подвальных помещений относящихся к общему имуществу в многоквартирном жилом доме |
| Р18-112 | с. Майское, ул. Центральная, д. 29 | 2022 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-113 | с. Майское, ул. Центральная, д. 31 | 2023 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, ремонт подвальных помещений относящихся к общему имуществу в многоквартирном жилом доме |
| Р18-114 | с. Майское, ул. Центральная, д. 33 | 2023 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, ремонт подвальных помещений относящихся к общему имуществу в многоквартирном жилом доме |
| Р18-115 | с. Майское, ул. Центральная, д. 35 | 2023 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, ремонт подвальных помещений относящихся к общему имуществу в многоквартирном жилом доме |
| Р18-116 | с. Майское, пер. Школьный, д. 3 | 2022 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-117 | с. Майское, пер. Школьный, д. 5 | 2022 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-118 | с. Майское, пер. Школьный, д. 7 | 2022 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-119 | с. Майское, пер. Новый, д. 3 | 2022 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-120 | с. Майское, пер. Новый, д. 4 | 2022 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-121 | с. Майское, пер. Новый, д. 5 | 2022 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-122 | с. Майское, пер. Новый, д. 6 | 2023 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
| Р18-123 | с. Майское, пер.Больничный, д. 7 | 2023 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, ремонт подвальных помещений относящихся к общему имуществу в многоквартирном жилом доме |
| Р18-124 | п. Овсянка, ул. Верхняя, д. 1 | 2024 | Утепление и ремонт фасада |
| Р18-125 | п. Овсянка, ул. Верхняя, д. 3 | 2023 | Утепление и ремонт фасада |
| Р18-126 | п. Овсянка, ул. Верхняя, д. 20 | 2023 | Утепление и ремонт фасада |
| Р18-127 | п. Овсянка, ул. Верхняя, д. 18 | 2023 | Утепление и ремонт фасада |
| Р18-128 | п. Овсянка, ул. Верхняя, д. 16 | 2025 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, ремонт подвальных помещений относящихся к общему имуществу в многоквартирном жилом доме |
| Р18-129 | п.Овсянка, ул. Коммуннальная, д. 1 | 2025 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, ремонт подвальных помещений относящихся к общему имуществу в многоквартирном жилом доме |
| Р18-130 | п.Овсянка, ул. Коммуннальная, д. 3 | 2024 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, ремонт подвальных помещений относящихся к общему имуществу в многоквартирном жилом доме |
| Р18-131 | п.Овсянка, ул. Коммуннальная, д. 5 | 2024 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, ремонт подвальных помещений относящихся к общему имуществу в многоквартирном жилом доме |